CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE - HG 28/2008

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1) Date generale:

1.denumirea obiectivului de investiţii;

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3.titularul investiţiei;

4.beneficiarul investiţiei;

5.elaboratorul studiului.

(2) Informaţii generale privind proiectul

1.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2.descrierea investiţiei:

a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;

b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;

3.Date tehnice ale investiţiei:

a)zona şi amplasamentul;

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

d)studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinţă naţional;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

(3) Costurile estimative ale investiţiei

1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

(4) Analiza cost-beneficiu:

1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

2.analiza opţiunilor1);

3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;

5.analiza de senzitivitate;

6.analiza de risc.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată.

2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore.

(5) Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

(6) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2.număr de locuri de muncă create în faza de operare.

(7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II

3.durata de realizare (luni);

4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(8) Avize şi acorduri de principiu

1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;

2.certificatul de urbanism;

3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

4.acordul de mediu;

5.alte avize şi acorduri de principiu specifice.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1.plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

2.plan general (1: 2000 - 1:500);

3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

**CONȚINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE - HG 907/2016**

**ANEXA nr. 4:**

PROIECTANT

………………………………………..

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

Nr. …………/…………

STUDIU DE FEZABILITATE

- conţinut-cadru1) -

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)(A)**PIESE SCRISE

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)1.**Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

**1.1.**Denumirea obiectivului de investiţii

**1.2.**Ordonator principal de credite/investitor

**1.3.**Ordonator de credite (secundar/terţiar)

**1.4.**Beneficiarul investiţiei

**1.5.**Elaboratorul studiului de fezabilitate

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)2.**Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

**2.1.**Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

**2.2.**Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

**2.3.**Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

**2.4.**Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

**2.5.**Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)3.**Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii2)

Pentru fiecare scenariu/opţiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)3.1.**Particularităţi ale amplasamentului:

**a)**descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

**b)**relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

**c)**orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)d)**surse de poluare existente în zonă;

e)date climatice şi particularităţi de relief;

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)f)**existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)g)**caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i)date privind zonarea seismică;

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

(iii)date geologice generale;

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)3.2.**Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)3.3.**Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)3.4.**Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

**3.5.**Grafice orientative de realizare a investiţiei

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)4.**Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)

**4.1.**Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

**4.2.**Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)4.3.**Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)4.4.**Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

**a)**impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

**b)**estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

**c)**impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

**d)**impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

**4.5.**Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

**4.6.**Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

**4.7.**Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

**4.8.**Analiza de senzitivitate3)

**4.9.**Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)5.**Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

**5.1.**Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

**5.2.**Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)5.3.**Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

**a)**obţinerea si amenajarea terenului;

**b)**asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

**c)**soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

**d)**probe tehnologice şi teste.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)5.4.**Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

**a)**indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

**b)**indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

**c)**indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

**d)**durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

**5.5.**Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

**5.6.**Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)6.**Urbanism, acorduri şi avize conforme

**6.1.**Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

**6.2.**Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

**6.3.**Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

**6.4.**Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

**6.5.**Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

**6.6.**Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)7.**Implementarea investiţiei

**7.1.**Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

**7.2.**Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

**7.3.**Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

**7.4.**Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

**8.**Concluzii şi recomandări

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)(B)**PIESE DESENATE

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

**1.**plan de amplasare în zonă;

**2.**plan de situaţie;

**3.**planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

**[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)4.**planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Data:

………………………………….

Proiectant4)

………………………………..

(numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate)

L.S.

1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus.

2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate.

4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.

CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – HG28/2008

CAPITOLUL A: Piese scrise

(1)Date generale:

1.denumirea obiectivului de investiţii;

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

3.titularul investiţiei;

4.beneficiarul investiţiei;

5.elaboratorul documentaţiei.

(2)Descrierea investiţiei:

1.situaţia existentă a obiectivului de investiţii:

- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;

- valoarea de inventar a construcţiei;

- actul doveditor al forţei majore, după caz;

2.concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

- prezentarea a cel puţin două opţiuni;

- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii.

(3)Date tehnice ale investiţiei:

1.descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate;

3.consumuri de utilităţi:

a)necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de modernizare;

b)estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

(4)Durata de realizare şi etapele principale:

- graficul de realizare a investiţiei:

(5)Costurile estimative ale investiţiei:

1.valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

(6)Indicatori de apreciere a eficienţei economice:

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei.

(7)Sursele de finanţare a investiţiei

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

(8)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:

1.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;

2.număr de locuri de muncă create în faza de operare.

(9)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei),

din care:

- construcţii-montaj (C+M);

2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3.durata de realizare (luni);

4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

(10)Avize şi acorduri de principiu:

1.certificatul de urbanism;

2.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);

3.acordul de mediu;

4.alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie.

CAPITOLUL B: Piese desenate:

1.plan de amplasare în zonă (1:25000-1:5000);

2.plan general (1:2000-1:500);

3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;

4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

**NOTĂ:**

Cheltuielile de investiţii aferente lucrărilor de intervenţii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. [500/2002](../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/WJMP0O6M/00057056.htm) privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII – HG 907/2016

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**ANEXA nr. 5:**

PROIECTANT,

…………………………………………

(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

Nr. ….../……….

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenţii

- conţinut-cadru1) -

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**(A)**PIESE SCRISE

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**1.**Informaţii generale privind obiectivul de Investiţii

**1.1.**Denumirea obiectivului de investiţii

**1.2.**Ordonator principal de credite/investitor

**1.3.**Ordonator de credite (secundar/terţiar)

**1.4.**Beneficiarul investiţiei

**1.5.**Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**2.**Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de Intervenţii

**2.1.**Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare

**2.2.**Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

**2.3.**Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**3.**Descrierea construcţiei existente

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**3.1.**Particularităţi ale amplasamentului:

**a)**descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

**b)**relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

**c)**datele seismice şi climatice;

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**d)**studii de teren:

(i)studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

**e)**situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente;

**f)**analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

**g)**informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**3.2.**Regimul juridic:

**a)**natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de preempţiune;

**b)**destinaţia construcţiei existente;

**c)**includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz;

**d)**informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**3.3.**Caracteristici tehnice şi parametri specifici:

**a)**categoria şi clasa de importanţă;

**b)**cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

**c)**an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie;

**d)**suprafaţa construită;

**e)**suprafaţa construită desfăşurată;

**f)**valoarea de inventar a construcţiei;

**g)**alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

**3.4.**Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

**3.5.**Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

**3.6.**Actul doveditor al forţei majore, după caz.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**4.**Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

**a)**clasa de risc seismic;

**b)**prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie;

**c)**soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

**d)**recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**5.**Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**5.1.**Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**a)**descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz;

- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz;

- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic ai construcţiei existente;

**b)**descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate;

**c)**analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia;

**d)**informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate;

**e)**caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.

**5.2.**Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare

**5.3.**Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**5.4.**Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**5.5.**Sustenabilitatea realizării investiţiei:

**a)**impactul social şi cultural;

**b)**estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

**c)**impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a sitarilor protejate, după caz.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**5.6.**Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie:

**a)**prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă;

**b)**analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung;

**c)**analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

**d)**analiza economică; analiza cost-eficacitate;

**e)**analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**6.**Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

**6.1.**Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

**6.2.**Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomand at(e)

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**6.3.**Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

**a)**indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în iei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

**b)**indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

**c)**indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

**d)**durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

**6.4.**Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

**6.5.**Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**7.**Urbanism, acorduri şi avize conforme

**7.1.**Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire

**7.2.**Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

**7.3.**Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

**7.4.**Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente

**7.5.**Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**7.6.**Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum:

**a)**studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

**b)**studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;

**c)**raport de diagnostic arheologic. în cazul intervenţiilor în situri arheologice;

**d)**studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

**e)**studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei,

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**(B)**PIESE DESENATE

În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând:

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**1.**Construcţia existentă:

**a)**plan de amplasare în zonă;

**b)**plan de situaţie;

**c)**releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate;

**d)**planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente.

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**2.**Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

**a)**plan de amplasare în zonă;

**b)**plan de situaţie;

**c)**planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz;

[D:\USERS\bpatrascu\sintact 3.0\cache\Legislatie\m.gif](file:///D:\USERS\bpatrascu\sintact%203.0\cache\Legislatie\temp198124\00182860.HTM)**d)**planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Data:

…………………………………..

Proiectant3,

…………………………………..

(numele, funcţia si semnătura persoanei autorizate)

L.S.

1)Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus.

2)Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente Istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii ta care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

3)Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acesteia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.